SELECCIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE CUBIERTA EN LA BASE MILITAR LA TRAMPA CAUCASIA

CAUCASIA – ANTIOQUIA

AGOSTO 2022

TABLA DE CONTENIDO

1.	PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA.	3

2.	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.	4

2.1	Modificaciones al cronograma.	4

2.2	Observaciones y modificaciones a los términos de referencia.	4

3.	CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.	5

3.1	Formatos anexos.	5

3.2	Legislación aplicable.	5

3.3	Interpretación de los Términos de Referencia.	5

3.4	Información suministrada por la Fundación.	5

3.5	Perfil del proponente.	5

3.6	Costo de preparación de la propuesta.	6

3.7	Verificación de antecedentes.	6

3.8	Reglas de subsanabilidad.	6

3.9	Causales de rechazo de la oferta.	6

3.10	Declaración de desierta de la convocatoria.	7

4.	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO (HABILITANTES).	8

4.1	Capacidad jurídica.	8

4.2	Capacidad técnica.	9

4.3	Capacidad financiera.	10

5.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN.	11

5.1	Asignación de puntaje.	11

5.1.1	Procedimiento para la asignación de puntaje	11

5.1.2	Criterios de desempate.	12

6.	CONDICIONES DEL CONTRATO.	13

6.1	Modalidad.	13

6.2	Objeto.	13

6.3	Alcance.	13

6.4	Especificaciones técnicas.	14

6.5	Actividades.	15

6.6	Productos.	16

6.7	Obligaciones del Contratista.	16

6.8	Obligaciones de la Fundación.	18

6.9	Duración del contrato.	19

6.10	Lugar de ejecución.	19

6.11	Valor del contrato.	19

6.12	Forma de pago.	19

6.13	Garantías.	20

6.14	Metodología e instrumentos de ejecución.	20

6.15	Información suministrada por la Fundación.	21

7.	PREPARACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.	21

8.	ANEXOS.	23

# PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA.

La Fundación Oleoductos de Colombia se encuentra interesada en  seleccionar y contratar los servicios de una junta de acción comunal (JAC) legalmente constituida, con el fin de ejecutar las obras civiles menores correspondientes al retiro, mantenimiento e instalación de los elementos que conforman la cubierta de la base militar La Trampa Caucasia, que incluirá el suministro de materiales y mano de obra calificada y no calificada para el desarrollo de las actividades que en este documento se describen, mediante la presentación de una propuesta técnica teniendo en cuenta lo establecido en estos Términos de Referencia y el documento de Especificaciones Técnicas.

Este documento describe las condiciones técnicas, económicas, financieras, legales y contractuales que se deben tener en cuenta para elaborar y presentar la propuesta. Así mismo, al proponente que señale condiciones diferentes a las estipuladas, éstas no le serán tenidas en cuenta para la evaluación.

# CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.

Los términos y procedimientos se harán conforme a la cronología que se establece a continuación:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Publicación Términos de Referencia iniciales | 29 de Agosto de 2022 | Página web de la Fundación Oleoductos de Colombia www.fodc.org.co |
| Presentación de observaciones a los Términos de Referencia | Desde el 29 de Agosto de 2022 hasta el 01 de Septiembre de 2022 a las 4:00 p.m. | convocatorias@fodc.org.co |
| Aclaraciones y modificaciones a los Términos de Referencia | Desde el 29 de Agosto de 2022 hasta el 02 de Septiembre de 2022. | Página web de la Fundación Oleoductos de Colombia www.fodc.org.co |
| Cierre y recepción de propuestas | 07 de Septiembre de 2022 a las 12:00 p.m. | convocatorias@fodc.org.co |

## Modificaciones al cronograma.

Cualquier modificación a las fechas contenidas en el orden establecido, se efectuará mediante adenda, la cual será publicada a través de los medios de comunicación y publicidad establecidos para el presente proceso.

## Observaciones y modificaciones a los términos de referencia.

Los interesados en participar en el presente proceso podrán presentar mediante correo electrónico las observaciones en la forma y dentro de los términos señalados en el cronograma de la convocatoria, indicando en el asunto de forma clara y precisa el número y denominación del proceso, establecido en el sitio web www.fodc.org.co.

Luego de recibidas las observaciones la Fundación hará el análisis de las mismas y dará respuestas a cada una de ellas en el término establecido en el cronograma de la convocatoria. Si la respuesta constituye una aclaración o modificación a los Términos de Referencia, la Fundación Oleoductos de Colombia mediante Adenda, realizará las modificaciones correspondientes, las cuales harán parte integrante de estos, y será publicada en el sitio web www.fodc.org.co.

El plazo máximo para expedir adendas será un (1) día antes al que se tiene previsto para el cierre de la convocatoria.

La aclaración o respuesta que no conste en adenda, no podrá afectar las condiciones de los Términos de Referencia.

# CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.

## Formatos anexos.

Se deberán diligenciar los formatos anexos a los Términos de Referencia, según el caso:

- Carta de presentación de la propuesta.

- Cuadro de especificaciones técnicas y listado de profesionales con la experiencia requerida.

- Documentación del estado organizacional actual en la que se encuentra la JAC (Carta de auto reconocimiento, RUT, resolución de facturación).

- Certificados o documentos que soporten la experiencia en la ejecución de obras civiles.

## Legislación aplicable.

Para todos los efectos del presente proceso, así como el contrato y los actos de los que surjan derechos y obligaciones que de él se deriven, las normas aplicables serán las civiles y comerciales del derecho colombiano.

## Interpretación de los Términos de Referencia.

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió los Términos de Referencia y demás documentos que hacen parte de la presente convocatoria, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Todos los documentos de la convocatoria se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este documento, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la Fundación Oleoductos de Colombia no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

## Información suministrada por la Fundación.

La información Suministrada por la Fundación Oleoductos de Colombia es información privilegiada y/o confidencial y el proponente se obliga a utilizarla única y exclusivamente para el presente proceso, sopena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. El proponente será responsable ante la Fundación Oleoductos de Colombia por cualquier daño o perjuicio que se derive para la Fundación Oleoductos de Colombia, del hecho de haber puesto en su conocimiento dicha información privilegiada y/o confidencial.

## Perfil del proponente.

Junta de acción comunal, en su carácter de organización cívica y comunitaria, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica, debidamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia; con cercanía geográfica al lugar de ejecución de las labores y con experiencia demostrable en contratos relacionados con el objeto de los presentes Términos de Referencia y especificaciones técnicas

## Costo de preparación de la propuesta.

Los costos para la preparación y presentación de la propuesta, incluidos los documentos anexos y las reuniones y/o visita a los sitios de ejecución de los servicios, serán por cuenta y riesgo exclusivo del proponente, razón por la cual, La Fundación en ningún caso reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolsos por tal concepto.

## Verificación de antecedentes.

La Fundación Oleoductos de Colombia realizará las respectivas consultas en listas restrictivas obedeciendo a lo establecido en el Manual Sarlaft, donde se determina la necesidad de “Implementar controles en las operaciones activas y/o pasivas efectuadas, con el fin de evitar que la entidad pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo o aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas.”

De este modo, la Fundación garantiza el cumplimiento en materia Sarlaft de sus procesos de contratación y asociación a través de la realización de dichas consultas mediante el uso de plataformas especializadas, donde se cruzan los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, entre otros de personas naturales y jurídicas en alrededor de 162 listas nacionales e internacionales.

## Reglas de subsanabilidad.

Para el presente proceso primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto no se rechazará propuestas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos en los Términos de Referencia.

En consecuencia, se podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, que subsane cualquier requisito que no implique la asignación de puntajes. Para ello, podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberán ser resueltas por el proponente en el término establecido.

En todo caso, no serán subsanables asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la propuesta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro del término establecido, la propuesta será rechazada.

## Causales de rechazo de la oferta.

La Fundación Oleoductos de Colombia podrá rechazar, sin que haya lugar a su evaluación, o eliminar las propuestas presentadas, entre otras, si incurre en cualquiera de los siguientes casos:

- La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

- Cuando el valor de la propuesta se desfase en los precios unitarios para uno o varios elementos sin justificación válida o soporte documental.

- Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas para el cierre de la convocatoria.

- Cuando no se aporte alguno de los documentos necesarios para la asignación de puntaje.

- Si vencido el plazo para subsanar, no se entrega la información requerida dentro del término definido por la Fundación o habiéndose entregado, la misma no subsana los requisitos habilitantes y/o los requerimientos técnicos mínimos, que deben cumplirse en su totalidad.

- Si luego de verificadas y/o evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.

- Cuando en la propuesta económica no se incluyan la totalidad de los ítems, o cuando se modifique la redacción de cualquiera de ellos, la unidad de medida, las cantidades de los mismos, el formato del mismo o no se consignen valor alguno en uno de los ítems del formulario de la oferta inicial de precios.

- Si al consultar las listas restrictivas el proponente presenta uno o varios reportes negativos y no se pueda evidenciar que dicho asunto haya sido aclarado.

- Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición.

- Cuando no incluya algún documento que, de acuerdo con estos Términos de Referencia, se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparación objetiva con otras ofertas.

- Cuando al solicitar información a una entidad contratante que le concierne o corresponda alguno de los certificados presentados por el proponente, esta suministre información diferente a la presentada por el contratista.

- Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en los mismos.

- Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes sea contradictoria o no corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta.

- Cuando el formato de propuesta económica sea alterado de forma tal que no se permita la comparación de las propuestas.

- Cuando el presupuesto ofertado supere el presupuesto oficial destinado para el proceso  conforme al estudio de mercado, la ficha del proyecto y el plan de compras de la Fundación Oleoductos De Colombia.

## Declaración de desierta de la convocatoria.

Dentro del mismo término definido en el cronograma de la convocatoria, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, podrá declararse desierto el presente proceso de selección, mediante documento informativo en el sitio web www.fodc.org.co.

# REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO (HABILITANTES).

## Capacidad jurídica.

La participación en el presente proceso es exclusiva para Juntas de Acción Comunal en el área de influencia de ODC del municipio de Caucasia donde se ejecutarán las obras civiles y que no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato y que además cumplan con los requisitos establecidos en el presente numeral.

Todos los Proponentes deben:

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta.

- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.

- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para todo el tiempo de ejecución.

- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y en las leyes de Colombia.

El proponente deberá cumplir con la documentación y requisitos señalados en el siguiente cuadro:

| Documento | Requisito |
| --- | --- |
| - Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1). | Debe suscribirse por el representante legal, quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. |
| - Propuesta económica (Anexo 2). | Diligenciar formato anexo con valor unitario, valor total, administración, imprevistos y utilidad. |
| - Documentación legal JAC y representante legal. | Podrán participar las Juntas de Acción Comunal legalmente constituidas que hacen parte del área de influencia del ODC en el municipio de Caucasia donde se desarrollarán las obras. Se deberán adjuntar los siguientes documentos: - Certificado de auto reconocimiento vigente expedido por la Gobernación en la que la JAC tenga jurisdicción. - Copia del documento de identidad del (la) representante legal. - RUT actualizado de JAC. - Autorización Numeración de Facturación vigente (resolución de facturación). - Certificado bancario con expedición inferior a 30 días. - Autorización, al representante legal, para contratar (cuando sea necesario) según los estatutos del proponente. - Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República de la entidad y su representante legal del proponente. - Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación de la entidad y su representante legal del proponente. - Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas del (la) representante legal del proponente. |
| - Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. | - Si es persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, si no se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal de acuerdo con la Ley, éste certificado podrá ser suscrito por el Representante Legal, expedido con fecha no mayor a 30 días al momento de presentar la propuesta. O certificado de pago al sistema de seguridad social del último contrato ejecutado. |
| - Verificación de antecedentes. | La Fundación Oleoductos de Colombia realizará las respectivas consultas en listas restrictivas obedeciendo a lo establecido en el Manual Sarlaft. De esta forma, garantiza el cumplimiento de sus procesos de contratación a través de la realización de dichas consultas mediante el uso de plataformas especializadas, donde se cruzan los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, entre otros de personas naturales y/o jurídicas en alrededor de 162 listas nacionales e internacionales. |

## Capacidad técnica.

El proponente deberá cumplir con la documentación y requisitos señalados en el siguiente cuadro:

| Documento | Requisito |
| --- | --- |
| - Certificados de experiencia. | El proponente deberá acreditar a través de certificados de contratos o proyectos ejecutados, experiencia mínima relacionada con el objeto de este documento de por lo menos (2) proyectos de obra civil. |
| - Equipo humano | El proponente debe acreditar que dentro de su equipo de trabajo cuenta con al menos: - Un (1) profesional en construcciones civiles (tecnólogo en construcciones civiles, arquitecto constructor, ingeniero civil) con experiencia general de tres (3) años demostrable a partir de la expedición de la matricula profesional o certificado de inscripción profesional ante el Copnia, experiencia especifica en la instalación y/o montaje de estructura metálica en elementos de cubierta de un (1) año. Se debe anexar hoja de vida y certificado de experiencia del profesional. El profesional se encargará de la planificación y ejecución de las actividades en obra, apoyar y dirigir las labores de campo, además de presentar los informes periódicos requeridos por la interventoría y el líder técnico del proyecto designado por la Fundación Oleoductos de Colombia. - Profesional o tecnólogo en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) o profesiones afines, con licencia y mínimo un (1) año de experiencia certificada y que cuente con curso avanzado y de coordinador de trabajo seguro en alturas. - La mano de obra no calificada deberá ser 100% del área de influencia del proyecto soportada con certificado de residencia y con experiencia laboral en la ejecución de obras civiles. - Nota: Todo el personal que se requiera para la ejecución de las actividades que en estos términos de referencia y las especificaciones técnicas se describen, deberá contar con el curso avanzado de alturas vigente. |

## Capacidad financiera.

El proponente deberá presentar los estados financieros firmados por el Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal (este último en los casos de ley), certificados de conformidad con las normas legales vigente.

Nota: esta información es de carácter informativo y no da puntaje en el proceso de evaluación. Sin embargo es un requisito habilitante para continuar en el proceso.

Indicadores financieros.

El proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros:

| Indicador | Margen deseado |
| --- | --- |
| - Índice de Liquidez (IL): Activo corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o igual a 1,2 |
| - Nivel de Endeudamiento (E): Pasivo total / Activo total | Menor o igual al 70% o 0.7 |
| - Razón Cobertura de Intereses: | Mayor o igual a 1 |

Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. Esta información debe coincidir con lo consignado en los Estados Financieros.

Capacidad organizacional

El proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores de capacidad organizacional:

| Indicador | Margen deseado |
| --- | --- |
| - Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente | Mayor a 0 |
| - Patrimonio: Activo Total – Pasivo Total | Mayor a 0 |

La Fundación Oleoductos de Colombia si así lo considera podrá solicitar aclaraciones o complementación de documentos que permitan subsanar requisitos habilitantes.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Se realizará la evaluación luego de surtir la verificación de los requisitos de cumplimiento (elementos habilitantes) señalados en el capítulo 4° de los presentes Términos de Referencia.

## Asignación de puntaje.

| Criterio para evaluar | Puntaje Máximo |
| --- | --- |
| Experiencia certificada | 30 Puntos |
| Capacidad técnica | 70 Puntos |
| Total | 100 Puntos |

### Procedimiento para la asignación de puntaje

La Fundación Oleoductos de Colombia procederá de la siguiente forma para la asignación de puntajes:

#### Experiencia del proponente (30 puntos).

El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución de contratos ya terminados, cuyo objeto, obligaciones o actividades incluyan la construcción de obras civiles.

Se otorgará puntaje por los contratos acreditados de la siguiente forma:

- Dos (2) contratos válidos: 10 puntos

- Tres (3) contratos válidos: 20 puntos.

- Cuatro (4) o más contratos válidos: 30 puntos

#### Capacidad técnica (70 puntos).

##### Experiencia específica del equipo de trabajo: 25 puntos

El proponente deberá acreditar la experiencia adicional a los requisitos mínimos que se enuncian en el capítulo Capacidad técnica.

- Profesional en construcciones civiles (tecnólogo en construcciones civiles, arquitecto constructor, ingeniero civil).

- Profesional o tecnólogo en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) o profesiones afines.

Se otorgarán en total hasta 25 puntos por los años de experiencia específica acreditada del equipo de trabajo, a través de contratos o certificados de experiencia de la siguiente forma:

- Un (1) año adicional de experiencia certificado: 10 puntos

- Dos (2) años adicionales de experiencia certificados: 15 puntos

- Tres (3 años adicionales de experiencia certificados: 20 puntos

- Cuatro (4) o más años adicionales de experiencia certificados: 25 puntos

La acreditación de los años de experiencia se deberá hacer a través de certificados de experiencia con funciones, contratos o actas de terminación o liquidación de contratos ejecutados donde se visualice el objeto y las obligaciones de los contratos ejecutados.

##### Mano de obra específica: 20 puntos

Se otorgarán 20 puntos por la contratación de la mano de obra de acuerdo con los siguientes ítems:

- Al menos el 10% de mano de obra femenina: 5 puntos

- Al menos el 15% mano de obra joven o primer empleo, es decir, personas entre los 18 y 28 años certificables a través de la copia de la cédula: 15 puntos

##### Capacidad instalada e idoneidad de JAC: 20 puntos

Se otorgarán 20 puntos a la JAC que pueda certificar su capacidad instalada e idoneidad a través del valor de ejecución de contratos por:

- de $100,000,000 a $150,000,000: 5 puntos

- de $151,000,000 a $200,000,000: 10 puntos

- de $201,000,000 en adelante: 20 puntos

##### Se otorgarán 5 puntos por valor agregado:

- Experiencia adicional certificada en la instalación y montaje de estructuras metálicas: 5 puntos

### Criterios de desempate.

La Fundación Oleoductos de Colombia, adjudicará la contratación al oferente cuya propuesta se ajuste a los Términos de Referencia y especificaciones técnicas; y haya obtenido el mayor puntaje. En caso de empate se procederá de la siguiente forma:

Se define como empate el hecho de que dos (2) o más Proponentes obtengan exactamente el mismo puntaje total. En caso de empate se procederá de la siguiente forma: la Fundación utilizará las siguientes reglas, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al oferente, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

- Mayor puntaje de evaluación técnica.

- Si persiste el empate se seleccionará el oferente que presente mayor Índice de Liquidez - IL.

- JAC con ubicación más cercana al sitio de ejecución de obras, medidas a partir del casco urbano del municipio base.

- Utilizar el método aleatorio para seleccionar el oferente. El mecanismo de desempate en tal evento tendrá lugar así: Se introducirán en una bolsa negra tantas balotas como proponentes empatadas. Todas las balotas serán del mismo color a excepción de una que tendrá un color diferente.

Se dejará acta y video mediante el cual se verifique el proceso de selección de balotas por parte de los proponentes, quienes procederán a sacar la balota en orden alfabético por su apellido, nombre o razón social en el caso de persona jurídica. El proponente que saque la balota de color diferente será el que se ubique en el primer orden de elegibilidad.

Finalmente, en caso de que el sorteo se materialice de forma virtual, la entidad con antelación informará el correspondiente protocolo para tal fin.

# CONDICIONES DEL CONTRATO.

## Modalidad.

Contrato por prestación de servicios.

## Objeto.

Contratar los servicios de una junta de acción comunal (JAC) legalmente constituida, con el fin de ejecutar las obras civiles menores correspondientes al retiro, mantenimiento e instalación de los elementos que conforman la cubierta de la base militar La Trampa Caucasia, que incluirá el suministro de materiales y mano de obra calificado y no calificada para el desarrollo de las actividades.

## Alcance.

Para cumplir con el objetivo antes previsto, en el marco del proyecto “111 - Bases Militares” en el Municipio de Caucasia Antioquia, la Fundación Oleoductos de Colombia se propone alcanzar en 2022 los siguientes resultados, con sus respectivos entregables y metas:

- El desmonte, acopio y posterior transporte de los RCD que se generen en la ejecución de las actividades de retiro de las cubiertas existentes en los bloques que conforman la base militar.

- Suministro, transporte e instalación de todos los elementos que conformarán las cubiertas metálicas de los bloques en la base militar, estos deberán estar ceñidos a los presentes términos de referencia, especificaciones técnicas, esquemas para construcción y las recomendaciones de la interventoría.

- Limpieza general de las zonas comunes que se hayan afectado en el desarrollo de las actividades.

Para alcanzar este resultado, se requiere contratar los servicios de una organización de base legalmente constituida (JAC), con el fin de realizar las intervenciones civiles  en la base militar La Trampa Caucasia en el municipio de Caucasia, Antioquia.

## Especificaciones técnicas.

El proponente deberá seguir lo indicado en el documento de especificaciones técnicas (Anexo 4) y el cuadro de cantidades de obra que se presenta a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obras preliminares |  |  |
| 1.1 | Retiro de cubierta. Incluye el desmonte, cargue, transporte y botada. | m2 | 480 |
| 2.0 | Cubierta |  |  |
| 2.1 | Teja Blanca de 5,9x0,94x2,0mm de espesor UPVC Forte o equivalente | ud | 120 |
| 2.2 | Tornillería auto perforante de 4" con arandela de neopreno | ud | 2660 |
| 2.3 | Fijación Cubierta Fibromath (Tor+Plc) | ud | 435 |
| 2.4 | Sikaboom M Espuma Expansiva Para Relleno y aislamiento | ud | 15 |
| 2.5 | Caballete Forte Blanco 0,6X0,94x2,0 mm UPVC o equivalente | ud | 60 |
| 2.6 | Tornillo fijador de ala 1/4x7/8 | ud | 480 |
| 2.7 | Perlin tipo C Gr50 220x80x2,0 por 6,0 m de largo negro | kg | 6503 |
| 2.8 | Perfil tubular tipo PTE 100x100x2,0 por 6,0 m ASTM A500 Grado C | kg | 1306 |
| 2.9 | Pintura Pintuco anticorrosiva premium color Negro o equivalente | gl | 2 |
| 2.10 | Platinas para placa base, pernos de anclaje y soldadura. | kg | 390 |
| 3.0 | Adicionales y accesorios |  |  |
| 3.1 | Canal amazonas blanca x 3 metros o equivalente | ud | 32 |
| 3.2 | Soporte de canal amazonas o equivalente | ud | 96 |
| 3.3 | Unión de canal amazonas blanca o equivalente | ud | 28 |
| 3.4 | Unión bajante - canal amazonas o equivalente | ud | 4 |
| 3.5 | Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. | ud | 1 |
| 3.6 | Soldadura PVC (Unión simple) 1/4 | ud | 1 |
| 3.7 | Tubería PVC-V Ø= 3" x 6,0m | ud | 5 |
| 3.8 | Unión PVC-S Ø= 3" | ud | 10 |
| 3.9 | Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 3". | ud | 8 |
| 3.10 | Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 3". | ud | 8 |
| 3.11 | Abrazadera tipo fijador galvanizado para tubo de Ø= 3" + tornillos marca mecano ref FPAG300 o equivalente. | ud | 24 |

## Actividades.

A continuación, se relacionan las actividades a realizar por el contratista para el complimiento del contrato para la ejecución de las obras civiles menores de cubiertas en la base militar La Trampa Caucasia.

Las actividades se realizarán bajo la supervisión técnica de un líder en ingeniería civil asignado por la Fundación Oleoductos de Colombia y un profesional civil a cargo de las actividades de interventoría en obra.

Visita inicial de reconocimiento: Visita a la base militar con el propósito de identificar el área a intervenir e iniciar con la realización del plan de trabajo y cronograma de actividades.

Preparación del área de colocación: Se deberá acondicionar una zona de la base militar para los elementos producto del desmonte y/o retiro de la cubierta para su posterior transporte al sitio final de disposición de material de demolición.

Retiro de cubierta y de cielos falsos: Se ejecutarán los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, la cubierta y su estructura previamente indicadas en las especificaciones técnicas y las instrucciones impartidas por el profesional en ingeniería civil de la fundación.

Instalación de cubiertas nuevas: Montaje de la estructura para cubierta con perfiles de acero, que soportará la fuerza ejercida por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. Estos perfiles deberán ir bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura. Se deberán seguir las indicaciones en los esquemas para construcción, las especificaciones técnicas y las instrucciones impartidas por el profesional en ingeniería civil de la fundación.

Aseo general: Las zonas que se hayan visto afectadas por la ejecución de las obras deberán ser entregadas en las condiciones en que fueron recibidas. Se seguirá lo estipulado en las especificaciones técnicas y las instrucciones impartidas por el líder en ingeniería civil asignado por la Fundación Oleoductos de Colombia y un profesional civil a cargo de las actividades de interventoría en obra.

NOTA: Es importante aclarar que todos los insumos, materiales, equipos, herramientas y equipo humano deberá ser suministrado por el contratista y contemplar sus costos en la propuesta económica a presentar.

## Productos.

- Plan de trabajo en el cual se evidencien los elementos, las actividades y los tiempos para la atención y respuesta efectiva a las solicitudes realizadas por la Fundación Oleoductos de Colombia. Este documento deberá ser aprobado por el líder técnico, determinando la viabilidad del proceso propuesto. Así mismo, podrá ser ajustado por requerimiento de la Fundación o de las partes.

- Informe preliminar de visita técnica a la base militar. Deberá incluir tiempos estimados de ejecución y descripción de las actividades a desarrollar.

- Informe de ejecución de obra, cantidades de obra ejecutadas, materiales utilizados y personal en campo. Estos informes se deberán presentar de manera semanal al interventor de obra y puestos en conocimiento en las reuniones de seguimiento con el líder técnico asignado por la Fundación Oleoductos de Colombia.

- Informe final donde se consolida todas las actividades ejecutadas, cantidades de obra finales, registros fotográficos de terminación y demás soportes documentales requeridos por la fundación. Adicional se deberá levantar acta de recibido conforme de la estructura de cubierta por parte del interventor y del líder técnico del proyecto.

Los Informes relacionados deben entregarse en medio magnético al profesional en ingeniería civil del contrato para su revisión y posterior aprobación.

- El contratista presentará un informe semanal de las actividades ejecutadas, porcentaje de avance en obra y registro fotográfico.

- El contratista participará en las reuniones semanales de seguimiento técnico y levantará el acta para presentar avances, resultados y actividades relevantes, brindando toda la información necesaria al equipo a cargo.

- El contratista deberá presentar un informe técnico final, en el cual consolida todas las actividades ejecutadas y la descripción de cada una de las actividades solicitadas en el alcance del presente documento, máximo a los 20 días de haber culminado las obras civiles.

## Obligaciones del Contratista.

Además de todas las obligaciones del contratista que estará en el contrato y sus anexos, se obliga de manera general a cumplir con las siguientes que se mencionan a continuación:

- Cumplir con el objeto de este contrato y las obligaciones que se derivan de su alcance.

- Disponer de protocolo de bioseguridad implementado y autorizado por la entidad o profesional competente.

- Cumplir con las obligaciones comerciales que adquiera frente a terceros (proveedores y subcontratistas) para la ejecución de los Servicios.

- Acatar las instrucciones, llamados, observaciones, inquietudes o requerimientos de LA FUNDACIÓN o sus representantes.

- Asumir bajo su responsabilidad la calidad de los productos entregados. En caso de que se produzca deficiencia o desperfecto de los servicios o parte de ellos, el Contratista se obliga a rehacerlos o sanear los vicios o defectos a su costa, de manera que la prestación de los Servicios sea conforme con lo pactado.

- Asignar durante toda la ejecución del Contrato el personal idóneo para el cumplimiento del objeto contratado, el cual, cuando ello haya sido requerido, deberá además contar con los perfiles exigidos.

- Aportar como parte de sus entregables las autorizaciones de uso de imagen y datos personales de quien corresponda, de acuerdo con la labor a ejecutar.

- Garantizar la entrega de los productos conforme lo establecido en el presente contrato.

- Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, para no generar daño o perjuicio al medio ambiente, a LA FUNDACIÓN o a terceros. En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA FUNDACIÓN de cualquier reclamación, acción judicial, indemnización, sanción o multa que se produzca a causa del incumplimiento de la normatividad ambiental en relación con la ejecución del PROYECTO. La indemnidad comprende, sin limitarse a ello, el pago por parte del CONTRATISTA de cualquier suma de dinero que cualquier autoridad, judicial o administrativa, ordene pagar a LA FUNDACIÓN individualmente o de manera solidaria por algún incumplimiento de las normas ambientales en relación con el PROYECTO o con este contrato.

- Acatar todas las medidas y recomendaciones de seguridad Industrial y salud Ocupacional que le sean dadas por LA FUNDACIÓN durante el período de ejecución de los trabajos, obras y/o actividades, cumplir con la Política de Ética y Cumplimiento de LA FUNDACIÓN y las políticas HSE, Ética y Cumplimiento. Así como comprometerse con la divulgación de la política de Derechos Humanos de LA FUNDACIÓN.

Tener Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un promedio no inferior a 80 puntos en la autoevaluación de estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 (se puede crear en el proceso de contratación).

Certificación y registro de afiliación a la ARL en riesgo V.

Certificación y registro de autoevaluación Ante la ARL (se puede crear en el proceso de contratación).

Curso de alturas de las personas que vayan a trabajar a más de 1.50 mts de altura.

Curso de coordinador de alturas de persona que vaya a supervisar las actividades que se vayan a trabajar en alturas.

Equipos de alturas calificados (con sus respectivas fichas técnicas): arnés, eslingas, línea de vida, absorbedor, anclajes, arrestador, descendedor, frenos, mosquetones, poleas).

Exámenes médicos ocupacionales. Quienes trabajan en altura, deben tener estos exámenes con énfasis en alturas.

Bases de datos de todo el personal que vaya a trabajar en la obra o actividad (mayores de edad).

Afiliaciones a seguridad social de todos los trabajadores (ARL, EPS, AFP, caja de compensación Familiar).

Otorgar reconocimiento público a LA FUNDACIÓN y a ODC como la compañía aportante al desarrollo de las iniciativas para contribuir a generar condiciones de bienestar en el área de influencia. Para el cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá solicitar autorización a LA FUNDACIÓN y contar con su consentimiento, previo a implementar cualquier estrategia de divulgación y los términos de esta.

- En el evento de presentarse inconformidades de la comunidad derivadas de la ejecución del CONTRATO, se compromete a velar porque se activen las vías del diálogo y se acuda al procedimiento de peticiones, quejas y reclamos previstos por LA FUNDACIÓN.

- EL CONTRATISTA entregará a LA FUNDACIÓN el banco de imágenes, de video que haya adquirido durante la ejecución del presente contrato con los respectivos consentimientos firmados y en los formatos que establezca LA FUNDACIÓN.

- Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Contrato.

- Mantener absoluta reserva sobre todos los conocimientos e informaciones que adquiera en desarrollo del presente contrato.

- Suscribir y supervisar los contratos para la ejecución de las obras civiles, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes en materia de contratación, que le sean aplicables y según la normatividad laboral aplicable. El 100% de la mano de obra no calificada debe ser contratada de la zona del área de influencia donde se ejecutan las actividades.

- Informar a LA FUNDACIÓN, con suficiente anticipación de cualquier evento que le impida cumplir con sus obligaciones.

- Los informes deberán presentados en los formatos establecidos por la Fundación Oleoductos de Colombia y que serán entregados al inicio del contrato.

- El proponente debe demostrar que cuenta con la capacidad técnica que garantice la calidad en la ejecución de las obras menores y que cuenta con las herramientas y equipos requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades enmarcados en el objeto del contrato; de no ser así, certificar la idoneidad de proveedores con los que terceriza los servicios.

Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

## Obligaciones de la Fundación.

- Pagar, en las condiciones contractuales pactadas, las sumas a que tenga derecho el contratista.

- Entregar oportunamente la información técnica y demás información disponible, aplicable y necesaria para la ejecución del objeto del contrato.

- Facilitar el ingreso del personal del CONTRATISTA al área donde se llevará a cabo las diferentes actividades asociadas del presente alcance, para lo cual el Contratista debe cumplir con las políticas, requisitos y/o condiciones exigidas para el ingreso de estos.

- FODC puede ordenar la suspensión de los trabajos cuando a su juicio el Contratista, no haya tomado las precauciones de seguridad especificadas. Esto no será causal de reclamos por parte del Contratista ni de ampliaciones en los plazos.

## Duración del contrato.

El contrato tendrá una duración máxima de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio de obra.

## Lugar de ejecución.

Las obras civiles se desarrollarán en la estación La Trampa del municipio de Caucasia –Antioquia.

Para el acceso al lugar, se toma la vía que conduce al municipio de Tarazá desde el casco urbano de Caucasia, hasta el sector del hospital regional César Uribe Piedrahita en inmediaciones del acceso al aeropuerto regional de Caucasia; allí se toma la vía que conduce a la base militar de la Trampa por un tramo de 2,50 km por carretera destapada.

## Valor del contrato.

En el marco de los términos de referencia se estimó un presupuesto máximo de  TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300,000,000) para la ejecución de las actividades descritas en el objeto de este documento.

NOTA: El presupuesto del proceso contempla lo correspondiente a la contribución por obra pública que equivale al 5%. Al momento de la suscripción del contrato se informará al adjudicatario si dicha contribución aplica a este contrato, en caso contrario, dicho recurso se descontará del presupuesto oficial aquí estipulado.

## Forma de pago.

Primer pago: Corresponde al 40% del valor total de la propuesta seleccionada incluidos impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar para el territorio nacional, previo desembolso de la compañía Oleoductos de Colombia a LA FUNDACIÓN y recibo a satisfacción de los siguientes productos:

- Plan de trabajo de ejecución de obra estimando tiempos y cantidad de personal que estará realizando las labores.

- Cronograma indicando actividades y fechas.

- Informe preliminar de visita técnica a la base militar.

- Acta de recibo a satisfacción parcial.

Segundo pago: corresponde al 20% del valor total del contrato incluidos impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar para el territorio nacional, previo desembolso de la compañía Oleoductos de Colombia a LA FUNDACIÓN y recibo a satisfacción de los siguientes productos:

Informe de avance del 60% del cronograma ejecutado que incluye lo siguiente:

- Informe de ejecución de obra, cantidades de obra ejecutadas, materiales utilizados y personal en campo.

- Registro fotográfico de ejecución de actividades.

- Acta de recibo a satisfacción parcial.

Tercer pago: corresponde al 20% del valor total del contrato incluidos impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar para el territorio nacional, previo desembolso de la compañía Oleoductos de Colombia a LA FUNDACIÓN y recibo a satisfacción de los siguientes productos:

Informe de avance del 80% del cronograma ejecutado que incluye lo siguiente:

- Informe de ejecución de obra, cantidades de obra ejecutadas, materiales utilizados y personal en campo.

- Registro fotográfico de ejecución de actividades.

- Acta de recibo a satisfacción parcial.

Cuarto y último pago: corresponde al 20% del valor total del contrato incluidos impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar para el territorio nacional, previo desembolso de la compañía Oleoductos de Colombia a LA FUNDACIÓN y recibo a satisfacción de los siguientes productos:

Informe de avance del 100% del cronograma ejecutado que incluye lo siguiente:

- Informe final donde se consolida todas las actividades ejecutadas, cantidades de obra finales, registros fotográficos de terminación y demás soportes documentales requeridos por la fundación.

- Acta de recibo a satisfacción.

## Garantías.

Se solicitarán las garantías correspondientes al contrato, según sea el caso, y con ocasión del análisis de riesgo realizado para cada requerimiento. En todo caso, el valor de referencia para las garantías que se llegaren a pedir corresponderá al valor total del contrato.

| COBERTURA EXIGIBLE | CUANTÍA | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% del valor total del contrato | Vigencia del contrato y 4 meses más |
| SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10% del valor total del contrato | Vigencia del contrato y 3 años más |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMLMV | Vigencia del contrato |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor total del contrato | Vigencia del contrato y 12 meses más |

## Metodología e instrumentos de ejecución.

Para la ejecución del contrato se tendrá en cuenta la siguiente secuencia y documentos que harán parte del proceso.

- Se tomará como base la tabla que se derive de la propuesta inicial de precios y/o propuesta económica (Anexo 2) y sus actualizaciones, donde se detallan las especificaciones técnicas, cantidades y precios unitarios de los productos, elementos, bienes y/o servicios ofertados.

- Una vez se reciba a satisfacción las obras civiles en la cubierta y se cumpla con los requerimientos legales, se procederá con el trámite de pago acorde con lo establecido en la forma de pago determinada.

## Información suministrada por la Fundación.

La información suministrada por la Fundación Oleoductos de Colombia es información privilegiada y/o confidencial y el contratista se obliga a utilizarla única y  exclusivamente para la ejecución del contrato, sopena de incurrir en las sanciones previstas en la ley y en el contrato. El contratista será responsable ante la Fundación Oleoductos de Colombia por cualquier daño o perjuicio que se derive para la misma, del hecho de haber puesto en su conocimiento dicha información privilegiada y/o confidencial.

# PREPARACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Los documentos y formatos que a continuación se relacionan, deberán ser enviados por el proponente conservando el mismo orden y cumpliendo con las condiciones establecidas al correo corporativo  convocatorias@fodc.org.co y condicionarán la vinculación del mismo en razón de su obligatoriedad.

- Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1), suministrado por La Fundación, firmada por el  Representante Legal con personería jurídica vigente.

- Propuesta económica (Anexo 2), a través del listado de insumos suministrado por La Fundación, firmada por el  Representante Legal con personería jurídica vigente.

- Autorización tratamiento datos personales (Anexo 3), suministrado por La Fundación, firmada por el  Representante Legal con personería jurídica vigente.

- Certificado de autoreconocimiento con una expedición no superior a 30 días calendario anteriores al cierre del proceso.

- Certificación bancaria con una expedición no superior a 30 días calendario anteriores al cierre del proceso.

- Resolución de facturación con una expedición no superior a 30 días calendario anteriores al cierre del proceso.

- Registro Único Tributario - RUT actualizado

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal.

- Certificados de experiencia que den cuenta de la capacidad del proponente para la ejecución de las labores o actividades requeridas para el desarrollo del objeto del proceso.

- Certificado de encontrarse al día por concepto de pago de seguridad social integral y parafiscales expedido por revisor fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley, si no se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal de acuerdo con la Ley, este certificado podrá ser suscrito por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento.

El proponente deberá diligenciar la totalidad de los formatos suministrados por la Fundación.

Se podrán solicitar documentos adicionales según sea el caso para posibilitar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la comunicación oficial del proceso, y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada por el proponente o interesado en presentar propuesta, únicamente a través del correo electrónico convocatorias@fodc.org.co.

# ANEXOS.

Los proponentes deberán adjuntar a su oferta, los formatos (Anexos 1, 2 y 3) que se publican junto con los términos de referencia y considerar al momento de la ejecución lo descrito en el Anexo 4:

- ANEXO 1. Formato carta de presentación de la propuesta.

- ANEXO 2. Formato propuesta económica.

- ANEXO 3. Formato autorización tratamiento de datos personales.

- ANEXO 4. Especificaciones técnicas.

Residuos de construcción y demolición